# Bilan d'Avancement du Projet POS par rapport au Cahier des Charges

Ce document évalue l'état actuel du développement par rapport aux exigences fonctionnelles et techniques définies dans le cahier des charges initial.

## 1. Calcul de l'Avancement Global

Sur la base de l'analyse du code source, du rapport du développeur et de la capture d'écran fournie, l'avancement global du projet est estimé à 75%.

### Répartition par Module :

| Module du Cahier des Charges | État d'Avancement | Statut |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Prise de commande & Encaissement | 90% | Interface POS fonctionnelle, multi-paiements intégrés, Server Actions opérationnels. |
| 3.2 Gestion des tables & Réservations | 40% | Schéma Prisma prêt, mais interface de plan de salle interactif à finaliser. |
| 3.3 Promotions & Fidélisation | 30% | Structure de données en place, logique métier des remises à implémenter. |
| 3.5 Système d'affichage en cuisine (KDS) | 85% | Backend SSE/Redis terminé, interface visuelle KDS en cours de finalisation. |
| 3.6 Rapports & Gestion des stocks | 50% | Suivi des inventaires modélisé, rapports et alertes de stock à développer. |
| 4.1 Exigences Techniques (Offline-First) | 95% | PWA et IndexedDB opérationnels, synchronisation en place. |

## 2. Ce qu'il reste à réaliser (Tasks restantes)

Pour atteindre les 100% et répondre à l'intégralité du cahier des charges, les actions suivantes doivent être menées :

### Module 3.2 : Gestion des Tables et Réservations

- Interface Plan de Salle : Développer une vue interactive permettant de visualiser l'occupation des tables en temps réel.

- Logique de Réservation : Finaliser le formulaire de réservation et son lien avec le calendrier du restaurant.

### Module 3.3 : Promotions et Fidélisation

- Moteur de Calcul : Implémenter la logique de calcul des remises automatiques (ex: Happy Hour, combos).

- Espace Fidélité : Créer l'interface de recherche client pour l'attribution des points de fidélité lors de l'encaissement.

### Module 3.6 & 3.7 : Rapports et Tableau de Bord

- Générateur de Rapports : Développer les vues de reporting (ventes par jour/semaine/mois).

- Export de Données : Ajouter les fonctionnalités d'exportation au format Excel et PDF.

- Alertes de Stock : Configurer les notifications automatiques lorsque les stocks atteignent un seuil critique.

### Module 4.2 & 5 : Matériel et Maintenance

- Validation Matérielle : Effectuer des tests réels avec les imprimantes tickets et terminaux de paiement (TPE).

- Documentation : Rédiger le manuel utilisateur final et le plan de maintenance corrective.

## 3. Analyse de la Roadmap Temporelle

Le déploiement est souhaité pour Août. Avec un avancement actuel de 75% à la mi-mai, le projet est en avance sur le planning prévisionnel.

"La structure technique (Phase 3) étant terminée et robuste, les 25% restants concernent principalement du développement d'interfaces (UI) et de la logique métier spécifique, ce qui est tout à fait réalisable d'ici la fin du mois de juin."

## 4. Conclusion

Le projet est dans une phase très saine. L'effort principal a été porté sur le cœur technologique (Offline-First, KDS temps réel), ce qui sécurise la réussite du projet. La Phase 4 devra se concentrer sur la richesse fonctionnelle (Fidélité, Rapports) et la validation matérielle.